Vanzone con S. Carlo lì   29 luglio 2026

DETERMINA N.108

Oggetto: lavori di adeguamento igienico – funzionale dell’edificio adibito a Scuola Media Statale “Cav. Uff. G. Borgna “ e Scuola elementare “Prof. G. Botti”

Approvazione contabilità finale e liquidazione parcella professionisti

CODICE CIG Z2D00985CF

CODICE CUPD36E11000410006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preso atto che questo Comune in data 23.12.2009 prot.3012 ha presentato istanza ,ai sensi della L.R.18/84 , alla Provincia del VCO per l’ottenimento di un contributo di edilizia scolastica per l’importo complessivo del progetto preliminare;

Richiamata la nota della Provincia del VCO  – Settore IV – viabilità,lavori pubblici ed edilizia scolastica  , del 09/07/2010 prot.33601, con la quale venivano finanziati € 23.618,66 per un progetto di € 51.645,00 relativo ai lavori in argomento;

Richiamata inoltre la convenzione sottoscritta tra il Comune di Vanzone con San Carlo e la Provincia del VCO  , in data 17/11/2010 ri n. 214 , per il trasferimento del Contributo regionale L.R.44/00 per l’anno 2010 relativi ai lavori di manutenzione straordinaria all’edificio scolastico sede della Scuola Elementare “Prof. G.Botti” e Scuola Media “Cav.uff. G. Borgna”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 11.05.2011 relativa all’approvazione del progetto definitivo – esecutivo degli interventi di adeguamento igienico – funzionale della Scuola Media Statale “Cav. Uff. G. Borgna” e Scuola Elementare “prof. G. Botti”;

Richiamata la determina n. 59/2011 del 29/06/2011 con la quale si procedeva ad affidare  alla Ditta C.M. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. con sede legale in Via Monte Rosa 16 in Bannio Anzino , per l’esecuzione di quanto in oggetto verso il corrispettivo di euro 34.888,07 ( € 34.891,56 –importo a base di gara – x 0.01% - ribasso d’asta offerto = 3,49 pertanto € 34.891,56 – 3,49 = 34.888,07) oltre € 3.199,52 relativo agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (incluso ponteggi , piattaforma  elevatrice , ecc…);

Visto il contratto d’appalto stipulato in data 30.06.2011 rep. N.283 ;

Richiamata la determina n. 92 del 28/09/2011 con la quale si approvava il 1° SAL   così come predisposta dal D.L. Ing.Francesco Brambati dell’importo di € 32.226,18 + iva 10% per un totale complessivo di € 35.448,80;

Verificato che durante l’esecuzione , e su precisa richiesta della Scuola, è emersa la necessità del rifacimento della segnaletica orizzontale della palestra , con l’individuazione dei campi da gioco;

Preso atto l’art.135 , comma 3 ,del Dlgs 163/2006 s.m.i. , stabilisce che “non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreche' non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Visto il quadro finale dei lavori ,  con adeguamento dell’ Iva relativa alle competenze professionali e dell’adeguamento dell’incentivo ,  come di seguito riportato:

| Importo lavori eseguiti | 35.468,01 |
| --- | --- |
| Oneri per la sicurezza(inclusi ponteggi,piattaforma elevatrice , ecc… | 3.199,52 |
| TOTALE LAVORI | 38.667,53 |
| SOMME A DISPOSIZIONE |  |
| IVA 10% SU OPERE | 3.866,75 |
| Incentivo responsabile del procedimento art.92 Dlgs. 163/06 | 773,35 |
| SPESE TECNICHE | 6.459,35 |
| IVA 21% E ccnpaia 4% SU SPESE | 1.669,10 |
| ##### Totale generale | 51.436,00 |
| ##### Importo progetto esecutivo | 51.645,00 |
| ##### Restano a disposizione | 209,00 |

Vista la contabilità finale  così come predisposto dal D.L. Ing. Francesco Bramati di Domodossola , che attesta lavori eseguiti  a tutto il 15/09/2011 ammontano a:

| Importo lavori eseguiti | 35.471,56 |
| --- | --- |
| Ribasso d’appalto del – 0.01% | -3,55 |
| Totale lavori eseguiti | 35.468,01 |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta | 3.199,52 |
| Sommano lavori eseguiti | 38.667,53 |
| A dedurre certificato di pagamento n.1 del 5/9/2011 | -32.226,18 |
| Resta a credito dell’impresa | 6.441,35 |

Visti gli atti di contabilità finale , trasmessi dal direttore dei Lavori in data 18/11/2011 prot. 2598 e composti da:

- relazione di accompagnamento al conto finale e certificato di regolare esecuzione;

- verbale di consegna lavori

- certificato di ultimazione dei lavori

- atto di sottomissione e verbale concordamento nuovo prezzo;

- elaborato grafico di contabilità

- stato finale dei lavori a tutto il 15/09/2011;

- registro di contabilità n. 1 e 2

- libretto delle misure n. 1 e 2

- dichiarazione del responsabile del procedimento relativa alla cessione di credito

- dichiarazione del Direttore dei lavori relativa agli avvisi ai creditori;

Vista la fattura della Ditta C.M. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. con sede legale in Via Monte Rosa 16 in Bannio Anzino n. 108 del 17/11/2011 ( qui registrata il 21.11.2011 prot. 2610)dell’importo di € 6.441,35 + iva 10% per un totale complessivo di € 7.085,49;

Vista la parcella n. 59/11 del 14.11.2011 ( qui pervenuta e registrata il 21.11.2011 prot. 2609) dello Studio Tecnico Ing. Brambati Francesco di Domodossola dell’importo complessivo di € 8.128,44;

DETERMINA

di approvare la contabilità finale  così come predisposto dal D.L. Ing. Francesco Bramati di Domodossola , che attesta lavori eseguiti  a tutto il 15/09/2011, composto da:

- relazione di accompagnamento al conto finale e certificato di regolare esecuzione;

- verbale di consegna lavori

- certificato di ultimazione dei lavori

- atto di sottomissione e verbale concordamento nuovo prezzo;

- elaborato grafico di contabilità

- stato finale dei lavori a tutto il 15/09/2011;

- registro di contabilità n. 1 e 2

- libretto delle misure n. 1 e 2

- dichiarazione del responsabile del procedimento relativa alla cessione di credito

- dichiarazione del Direttore dei lavori relativa agli avvisi ai creditori

di approvare la contabilità finale  predisposta dal D.L. Ing. Francesco Brambati di Domodossola , che attesta che i lavori eseguiti  ammontano a:

| Importo lavori eseguiti | € | 35.471,56 |
| --- | --- | --- |
| Ribasso d’appalto del – 0.01% | € | -3,55 |
| Totale lavori eseguiti | € | 35.468,01 |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta | € | 3.199,52 |
| Sommano lavori eseguiti | € | 38.667,53 |
| A dedurre certificato di pagamento n.1 del 5/9/2011 | € | -32.226,18 |
| Resta a credito dell’impresa | € | 6.441,35 |

Di approvare il quadro finale dei lavori  con adeguamento dell’ Iva relativa alle competenze professionali e dell’adeguamento dell’incentivo  come di seguito riportato:

| Importo lavori eseguiti | 35.468,01 |
| --- | --- |
| Oneri per la sicurezza(inclusi ponteggi,piattaforma elevatrice , ecc… | 3.199,52 |
| TOTALE LAVORI | 38.667,53 |
| SOMME A DISPOSIZIONE |  |
| IVA 10% SU OPERE | 3.866,75 |
| Incentivo responsabile del procedimento art.92 Dlgs. 163/06 | 773,35 |
| SPESE TECNICHE | 6.459,35 |
| IVA 21% E ccnpaia 4% SU SPESE | 1.669,10 |
| ##### Totale generale | 51.436,00 |
| ##### Importo progetto esecutivo | 51.645,00 |
| ##### Restano a disposizione | 209,00 |

- di liquidare la fattura della Ditta C.M. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. con sede legale in Via Monte Rosa 16 in Bannio Anzino n. 108 del 17/11/2011 ( qui registrata il 21.11.2011 prot. 2610)dell’importo di € 6.441,35 + iva 10% per un totale complessivo di € 7.085,49;

- di liquidare, al Geom. Alberto Rabaglietti ,quale R.U.P. l’incentivo di Legge per l’importo stabilito dal vigente regolamento comunale pari ad €  75,52;

- di liquidare la parcella n. 59/11 del 14.11.2011 ( qui pervenuta e registrata il 21.11.2011 prot. 2609) dello Studio Tecnico Ing. Brambati Francesco di Domodossola dell’importo complessivo di € 8.128,44;

- di trasmettere la presente determina alla Provincia del VCO per la liquidazione della quota a saldo del contributo concesso;

- di imputare la spesa all’intervento n. 2040301/1 gestione residui del bilancio 2011

Il responsabile dell’Ufficio tecnico

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ( art. 6 comma 11 L.127/97)

Vanzone con San Carlo 29 luglio 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO